| Enunciado General del Proyecto (POS) | Nombre del Proyecto SIGMed | No. de Proyecto Comisión 10 | Líderes del proyecto Mérida Nicolás Martínez Palmieri Franco |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema/Oportunidad La sala médica gestiona sus turnos, disponibilidad de profesionales, stock de vacunas y cobros de manera ineficiente y desconectada. Existe la oportunidad de centralizar y digitalizar todos estos procesos, lo que permitirá optimizar el tiempo del personal, un manejo eficiente del stock y ofrecer a los pacientes una experiencia de autogestión mucho más ágil. |  |  |  |
| Meta Desarrollar e implementar un sistema integral web y una aplicación móvil que centralizan la gestión de la agenda médica, historial clínico, control de vacunas y pagos, mejorando la organización interna y la agilidad de atención. |  |  |  |
| Objetivos - Implementar el módulo de agenda médica antes del 11/10/2026, permitiendo que el 100% de los médicos registre digitalmente sus horarios de atención y que los pacientes puedan reservar turnos según la disponibilidad registrada. - Implementar el módulo de pagos y facturación antes del 15/11/2026, permitiendo procesar el 100% de las consultas particulares mediante una pasarela de pago y generar comprobantes digitales. - Implementar el módulo de gestión de vacunas antes del 25/10/2026, permitiendo registrar y actualizar el stock y generar alertas automáticas para el 100% de los casos en que el stock alcance el nivel mínimo establecido. - Implementar el módulo de historia clínica antes del 11/10/2026, permitiendo que el 100% de los médicos registre diagnósticos y tratamientos y que los pacientes puedan consultar su historial desde la plataforma. - Implementar un módulo de reportes que permita a los administradores consultar información sobre turnos, stock de vacunas, pagos realizados y asistencia de pacientes para el 25/10/2026, cubriendo el 100% de los tipos de reporte definidos . - Desarrollar y desplegar la aplicación móvil para pacientes para el 15/11/2026, permitiendo reservar turnos, consultar el historial clínico, recibir recordatorios y gestionar pagos. |  |  |  |
| Criterios de éxito - Reducción a 0 de los casos de doble reserva de un mismo turno. - Reducción a 0 de los casos de vacunación sin stock disponible verificado. - [60]% de los turnos reservados por autogestión a los 3 meses de puesta en marcha el sistema. - La satisfacción de pacientes y médicos es igual o mayor a 8/10 en encuesta post implementación. - El equipo implementador entrega las funcionalidades priorizadas de cada sprint sin retrasos que comprometan la fecha de cierre del proyecto. Nivel de |  |  |  |
| Suposiciones, riesgos, obstáculos: La sala médica proveerá en tiempo y forma la información de aranceles, coberturas aceptadas y formato de comprobantes/facturas. Los tres médicos y las dos enfermeras están dispuestos a cargar su información (disponibilidad/stock) periódicamente en el sistema. Existe conectividad e infraestructura mínima (PC/dispositivos, acceso a internet) en la sala médica para operar el sistema. El personal no esté lo suficientemente capacitado para el trabajo |  |  |  |
| Preparado por Comisión 10 | Fecha 13/09/2026 | Aprobado por | Fecha |